Nr sprawy: ZS nr 12 – 1/D/2017

Bydgoszcz,  dnia 6.07.2017r.

Oznaczenie i numer sprawy:

„Dostawa i montaż urządzeń i osprzętu na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego w zawodach technik chłodnictwa i klimatyzacji w Zespole Szkół nr 12 w Bydgoszczy zlokalizowanym przy ul Stawowej 41”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień  publicznych (dalej uPzp, Dz. U. 2015, poz. 2164), udziela się następujących wyjaśnień i zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej siwz) oraz wzorze umowy:

- Zamawiający informuje, że zmianie ulega następujący punkt specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  który otrzymuje brzmienie:

- Punkt IV siwz: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

„Termin wykonania zamówienia w zakresie:

- Pakietu I - do 30 listopada 2017r.

- Pakiet II  - do 30 października 2017r.

- Pakiet III - do 30 września 2017r.

- Pakiet IV - do 31 sierpnia 2017r.

- Pakiet V  - do 31 sierpnia 2017r.”.

- Zamawiający informuje, że zmianie ulega paragraf 6 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

„§ 6

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego (§ 4 ust. 1) za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, w wysokości  0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 4 ust. 1) za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wskazanego w wezwaniu do usunięcia wad,

  - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego (§ 4 ust. 1),

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 4 ust. 1).

- Kary, o których mowa w pkt. 1 lit. a-d będą: potrącone z wynagrodzenia umownego                (ust. 1 § 4)  albo wpłacone przez Wykonawcę na konto wskazane przez Zamawiającego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną, jeżeli odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru przedmiotu umowy w wysokości  0,5 % wynagrodzenia umownego               (ust.1 § 4) za każdy dzień nieuzasadnionej zwłoki w odbiorze.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.”